118

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Пример расчета величины накладных расходов и сметной прибыли

  - По укрупненным нормативам

| Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по порядку | позиции по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен гладких | ФЕР 15-02-002-01 | 100 м2 | 1,2 | 2547,17 | 3056,60 |
| 2 |  | Оклейка стен по монолитной штукатурке и бетону обоями тесненными и плотными | ФЕР 15-06-001-02 | 100 м2 | 2,2 | 3592,87 | 7904,32 |
| 3 |  | Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» | ФЕР 11-01-036-01 | 100 м2 | 1,2 | 7878,53 | 9454,24 |
| 4 |  | Накладные расходы | 95% х 0,94 (от ФОТ) |  |  | 89,3% | 2502,08 |
|  |  | Сметная прибыль | 50% (от ФОТ) |  |  | 50% | 1400, 9 |
|  |  | Итого с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  |  | 24318,14 |

Окончание прил. 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коэффициент перехода в текущие цены |  |  |  | 4,06 | 98731,64 |
|  |  | НДС – 18% |  |  |  |  | 17771,69 |
|  |  | Итого |  |  |  |  | 116503 |

Приложение 2

2. По видам работ в соответствии с наименование сборников ГЭСН, ФЕР или ТЕР

| Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |
| по порядку | позиции по смете |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 119 30 8 |
| 1 |  | Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен гладких | ФЕР 15-02-002-01 | 100 м2 | 1,2 | 2547,17 | 3056,60 |
| 2 |  | Оклейка стен по монолитной штукатурке и бетону обоями тесненными и плотными | ФЕР 15-06-001-02 | 100 м2 | 2,2 | 3592,87 | 7904,32 |
| 3 |  | Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» | ФЕР 11-01-036-01 | 100 м2 | 1,2 | 7878,53 | 9454,24 |
|  |  | Накладные расходы | 105 % 0,94х 0,9 (по ФЕР 2001-15) |  |  | 88,83 | 2103,77 |

Окончание прил. 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 123 х 0,94 х 0,9 (по ФЕР 2001-11) |  |  | 104,06 % | 451,17 |
|  |  | Сметная прибыль | 55 % х 0,85 (по ФЕР 2001-15) |  |  | 46,75 % | 1107,18 |
|  |  |  | 75 % х 0,85 (по ФЕР 2001-11) |  |  | 63,75 % | 276, 40 |
|  |  | Итого с накладными и сметной прибылью |  |  |  |  | 24353,68 |
|  |  | Коэффициент перехода в текущие цены |  |  |  | 4,06 | 98875,94 |
|  |  | НДС – 18% |  |  |  |  | 17797,66 |
|  |  | Итого |  |  |  |  | 120 116674 |